TelecomCatalog

Documentación Formal del Proyecto

Especificación y ficha de proyecto — TelecomCatalog

Versión 1.0 — Julio de 2026

Sinterk

Documento de referencia para gestión, auditoría y continuidad del proyecto

# Índice

# 0. Nota introductoria — qué es este documento y por qué tiene estas secciones

Este documento reúne el tipo de información que, en un proyecto de desarrollo de software formal, normalmente se exige para tres propósitos: (1) que alguien externo (un cliente, un auditor, un nuevo responsable) entienda QUÉ es el sistema y para qué existe sin tener que leer código; (2) que quede constancia de qué se decidió construir y qué no (el "alcance"), para evitar disputas de "esto también debería estar incluido"; y (3) que la continuidad del proyecto no dependa de una sola persona.

Las secciones siguientes son las que habitualmente componen ese tipo de documento (a veces repartidas en varios: un "Project Charter", una "Especificación de Requisitos" o SRS, y un "Plan de Operación y Mantenimiento"). Aquí se presentan combinadas en un solo documento por simplicidad, ya que el proyecto lo mantiene un equipo pequeño.

# 1. Descripción general del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del sistema | TelecomCatalog |
| Organización | Sinterk (contratista de Entel S.A.) |
| Objetivo de negocio | Reemplazar el seguimiento manual (planillas Excel, papel, WhatsApp) de proyectos de instalación/mantención de telecomunicaciones por un sistema único: creación de proyectos, asignación de técnicos, registro de material usado, y — en desarrollo — la facturación mensual a Entel (Estado de Pago). |
| Áreas de negocio cubiertas | ATT (instalaciones particulares de tendidos), OyM: Preventivos (levantamientos) e Incidencias (registro de material en incidentes). |
| Estado actual | En desarrollo activo, rama backend-supabase. Aún no reemplaza a producción (ver sección 11). |

# 2. Alcance

## 2.1 Incluido

- Gestión de proyectos ATT/Preventivos/Incidencias: creación, edición, cierre/reapertura, fotos, informes descargables (PDF/DOCX/XLSX).

- Gestión de usuarios y roles (Admin/Oficina/Terreno/Logística) con permisos reales a nivel de base de datos.

- Inventario completo: stock por bodega/técnico, movimientos, conteos de reconciliación, alertas de stock.

- Panel de KPI operacional (actividad de proyectos y consumo de materiales por periodo).

- Catálogo de precios LPU y base para la generación automática del Estado de Pago mensual a Entel (en construcción, ver sección 11).

## 2.2 Explícitamente fuera de alcance (por ahora)

- Reemplazo completo del archivo Excel de Estado de Pago (RESUMEN, CARGA MASIVA, etc.) — el objetivo actual es generar un borrador dentro del sitio para copiar al Excel existente, no reemplazar ese Excel como entregable final a Entel.

- Gestión de facturación/contabilidad más allá del Estado de Pago (no reemplaza el sistema contable de Sinterk).

- Catálogo de proveedores (mencionado como posible mejora futura, sin definir todavía).

- Registro público de usuarios — toda cuenta la crea un administrador manualmente.

# 3. Actores y responsables

| Actor | Rol frente al sistema |
| --- | --- |
| Entel S.A. | Cliente final del negocio (recibe los informes/Estado de Pago) — no tiene acceso al sistema. |
| Sinterk — Admin | Dueño/responsable del sistema: usuarios, catálogo de precios, decisiones de diseño. |
| Sinterk — Oficina (jefe de proyecto / logística) | Uso diario: crea y da seguimiento a proyectos, asigna técnicos, gestiona inventario. |
| Sinterk — Terreno (técnico) | Ejecuta el trabajo en campo: registra material instalado, fotos y observaciones de sus proyectos asignados. |
| Desarrollador/mantenedor | Responsable de la continuidad técnica del código y la base de datos (ver sección 10). |

# 4. Requisitos funcionales (por módulo)

| Módulo | Funcionalidad principal |
| --- | --- |
| ATT | Registro de instalaciones: datos del proyecto, tramos de cable, hitos, infraestructura, fotos; generación de informe PDF/DOCX. |
| Preventivos | Levantamientos por cuadrante: puntos con hallazgo/corrección/fotos; generación de informe y planilla de levantamiento. |
| Incidencias | Registro simplificado de material usado en un incidente, sin generar informe formal. |
| Inventario | Stock por bodega/técnico, movimientos con trazabilidad completa, conteos de reconciliación, alertas de umbral. |
| Panel de KPI | Consumo de material y estado de proyectos por periodo/área/bodega/técnico. |
| Administración | Gestión de usuarios/roles, equipo por proyecto, catálogo de precios LPU. |
| Estado de Pago (en desarrollo) | Generación asistida del borrador de facturación mensual a Entel por OTT cerrada. |

# 5. Requisitos no funcionales

| Requisito | Cómo se cumple hoy |
| --- | --- |
| Disponibilidad | Hosting gratuito en GitHub Pages (alta disponibilidad estándar de GitHub) + base de datos gestionada por Supabase (con sus propios respaldos automáticos). |
| Uso con conexión inestable | Guardado local (IndexedDB) + sincronización automática cuando hay red — ver Documento de Arquitectura, sección 8. |
| Seguridad de datos | Permisos reales a nivel de base de datos (RLS), no solo en la interfaz — un usuario no puede ver ni modificar datos fuera de lo que su rol permite, ni siquiera llamando a la API directamente. |
| Instalable como app | PWA — se puede "instalar" desde el navegador en celular o computador. |
| Idioma | Español, única lengua del sistema (interfaz y datos). |
| Escalabilidad del catálogo de precios | El catálogo LPU vive en base de datos (editable), no hardcodeado — se actualiza sin tocar código cuando Entel reajusta precios. |

# 6. Roles y permisos (matriz resumida)

Ver el Manual de Usuario, sección 1.1, para la tabla completa en lenguaje de uso diario. En términos de requisito formal: el sistema debe garantizar que un usuario con rol Terreno JAMÁS pueda leer o modificar datos de un proyecto donde no está asignado, y que solo Admin pueda eliminar (no solo cerrar) un proyecto o modificar el catálogo de precios — ambas reglas se implementan como políticas de seguridad de fila en la base de datos, no como validaciones opcionales del cliente.

# 7. Entorno tecnológico y proveedores externos

| Proveedor | Para qué | Consideración |
| --- | --- | --- |
| Supabase | Base de datos (Postgres), autenticación de usuarios, almacenamiento de fotos | Servicio gestionado por terceros — la continuidad del sistema depende de mantener esa cuenta activa. |
| GitHub | Repositorio de código y hosting (GitHub Pages) + automatización de despliegue (GitHub Actions) | El repositorio es privado; el hosting de producción es público pero sin datos (todo dato vive en Supabase). |

El detalle técnico de por qué se eligió cada uno está en el Documento de Arquitectura, sección 2.

# 8. Datos personales y privacidad

El sistema almacena datos personales de los empleados de Sinterk: nombre, RUT, correo, cargo, y fotografías de terreno (que pueden incluir ubicaciones e instalaciones de clientes de Entel). No se almacenan datos personales de clientes finales de Entel más allá del nombre de cliente/dirección que ya forma parte del informe de trabajo.

- Ningún dato es accesible sin sesión autenticada — no existen endpoints públicos de lectura o escritura.

- Las fotos se sirven mediante URLs temporales firmadas, nunca enlaces públicos permanentes.

- Solo un administrador puede ver el listado completo de personal (RUT/cargo); un técnico solo ve su propia información.

# 9. Plan de despliegue y operación

- Ambientes: un solo ambiente de producción real (Supabase compartido) más el entorno de desarrollo de quien mantiene el código (local, con las mismas credenciales de Supabase).

- Respaldo de base de datos: gestionado automáticamente por Supabase (respaldos del proveedor); no existe hoy un respaldo adicional propio de Sinterk fuera de eso.

- Respaldo de fotos: se puede generar un ZIP completo de fotos+informes por proyecto/rango de fechas desde la propia app ("Descargar cerrados"), útil como respaldo manual adicional antes de liberar espacio de Storage.

- Costo de operación: Supabase (plan gratuito o de bajo costo según volumen) + GitHub Pages (gratuito) — sin servidor propio que pagar.

# 10. Mantenimiento y continuidad

Ver el Manual de Usuario, sección 4.4 ("Continuidad del sitio a nivel de código") para el procedimiento operativo completo de cómo entregar el mantenimiento a otra persona. En resumen, como requisito formal: la organización debe asegurar que, ante el reemplazo de quien mantiene el sistema, la persona entrante reciba acceso al repositorio de GitHub, al proyecto de Supabase, y lea — en este orden — el Manual de Usuario (sección Admin), el Documento de Arquitectura, y docs/CONTINUAR-BACKEND.md (bitácora histórica de decisiones).

# 11. Estado actual y hoja de ruta

## 11.1 Ya construido y verificado

- Los tres módulos de proyecto (ATT, Preventivos, Incidencias) completos, con fotos, informes descargables y ciclo de cierre/reapertura.

- Inventario completo: movimientos, stock, conteos, alertas, importación desde Excel SAP.

- Gestión de usuarios/roles y equipo por proyecto.

- Panel de KPI operacional.

- Catálogo de precios LPU importado (305 códigos reales) y pantalla de administración de sus mapeos hacia materiales y tipos de tendido.

## 11.2 En desarrollo

- Generación automática del borrador del Estado de Pago al cerrar una OTT, y su exportación para pegar en el Excel de facturación real.

## 11.3 Pendiente antes de producción (cutover a la rama main)

- Limpieza de todos los datos de prueba generados durante el desarrollo (proyectos, materiales y bodegas de verificación).

- Retirar los accesos de invitado temporales (demo) usados para probar cada rol sin cuentas reales.

- Prueba del flujo completo de Inventario/Conteo con cuentas reales de Terreno/Logística (hoy solo se ha probado con Admin/Oficina y las cuentas de invitado).

- Cutover coordinado: recién cuando los datos reales y todas las cuentas de usuario estén cargados se fusiona a la rama main, que es la que efectivamente reemplaza el sistema anterior en producción.

# 12. Glosario

Ver el Manual de Usuario, sección 6, para el glosario completo de términos de negocio y de uso diario (OTT, tramo, tránsito, LPU, EP, etc.).

# 13. Control de versiones de este documento

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Julio de 2026 | Versión inicial — primera emisión formal de los 3 documentos del proyecto (Manual de Usuario, Documento de Arquitectura, Documentación Formal). |